涟政水〔2021〕37号

关于国省考断面应急处置工作的通知

机关有关科室、局属有关单位、各水利站：

按照省、市打好污染防治攻坚战指挥部办公室相关文件精神，为保证溯源整治取得实效，确保实现年度工作目标，根据县主要领导要求，深入推动部门履职尽责，因地制宜采取有效措施，确保专项行动取得实效，决定成立涟水县水利局国省考断面应急处置工作领导小组与应急处置工作清单。

一、领导小组

组 长:孙晓彪 县水利局局长

副组长:孙 飞 县水利局副局长

潘峻岭 县水利局副局长

成东洲 县水利局副局长

羊兆忠 县水利局党委委员、水利科研站站长

罗会永 县水利局党委委员、总工程师

成 员:陈振宇 县水利局工管科科长

施云松 县水政监察大队大队长

朱耀军 县水生态建设服务中心主任

肖中秋 县水利局设计室主任

薛 蕾 县水利局农水科负责人

井松林 县水利局水资源科科长

方云明 涟水县河道管理所所长

张中华 涟东灌区管理所所长

姜建忠 涟中灌区管理所所长

朱 云 涟西灌区一干管理所所长

许维凯 涟西灌区二干管理所所长

赵志红 淮涟灌区管理所所长

嵇文台 朱码节制闸管理所所长

朱军荣 一帆河闸管理所所长

蒋平生 涟城街道水利站站长

嵇亚军 朱码街道水利站站长

王权兵 陈师街道水利站站长

崔君兵 保滩街道水利站站长

陈 林 高沟镇水利站站长

马 明 唐集镇水利站站长

刘文中 大东镇水利站站长

高艳中 五港镇水利站站长

左仁军 梁岔镇水利站站长

高 旭 石湖镇水利站站长

陈以伟 岔庙镇水利站站长

陈冬剑 东胡集镇水利站站长

朱 权 南集镇水利站站长

余继江 成集镇水利站站长

肖天行 红窑镇水利站站长

于秀生 黄营镇水利站站长

二、国省考断面应急处置工作责任清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 |
| 1 | 支渠以上闸控点长效管护与闸控  执行 | 支渠以上闸控点无“三水”、无漂浮物、垃圾，有专人管护，服从统一调度。 | 涟东灌区管理所  涟中灌区管理所  涟西灌区一干管理所  涟西灌区二干管理所  淮涟灌区管理所  一帆河闸管理所 | 张中华  姜建忠  朱 云  许维凯  赵志红  朱军荣 | 12月30日 |
| 2 | 实际引水活水工程 | 1．南六塘河国考断面从涟西二干渠引水入东张河补水南六塘河。  2．南六塘河国考断面从盐河骆庄大沟蓄水闸引水入东张河补水南六塘河。 | 涟西灌区二干管理所 | 许维凯 | 12月30日 |
| 一帆河、唐响河省考断面从古淮河松林荡泵站引水入唐松河补水唐响河、一帆河。 | 项目建设处 | 肖中秋 | 12月30日 |
| 3 | 开展再排查再整治 | 南六塘河、公兴河、盐河、古淮河、一帆河、唐响河入河排污口进行排查上报。 | 高沟、陈师、朱码、岔庙、红窑、保滩、涟城、经济开发区、东胡集、五港、南集、黄营、唐集、石湖、成集、梁岔 | 水利  站长 | 12月30日 |
| 4 | 国省考断面生态河道  建设 | 围绕国省考断面，排定生态河道建设方案与实施，含国省考断面支流河道。 | 农水科 | 薛 蕾 | 12月30日 |
| 5 | 国省考断面“三水”  清除整治 | 根据全县“三水“清除整治方案，做好国省考断面”三水“清除工作。 | 生态办 | 朱耀军 | 12月30日 |
| 6 | 开展国省考断面协调指导、总结工作 | 指导南六塘河等河道闸控与河流分流技术支持指导；国省考断面闸控点控制与生态补水技术指导。 | 工管科 | 陈振宇 | 12月30日 |
| 7 | 开展国省考断面水行政执法 | 推动国省考断面违反水法律法规执行力度。 | 水政大队  河道管理所 | 施云松  方云明 | 12月30日 |

涟水县水利局

2021年10月27日