黄政发〔2023〕11号

关于印发《黄营镇古淮河堆险工险段抢险预案》

的通知

各村(居)民委员会、镇直各单位:

为切实抓好今年的防汛工作，确保“防大汛、除隐患、有防备、保安全”的目标付诸实施，现将《黄营镇古淮河堆险工险段抢险预案》印发给你们，希望你们对照文件要求，立即贯彻落实。

附件：1、黄营镇古淮河堆险工险段抢险预案

2、黄营镇古淮河堆险工险段抢险责任制

涟水县黄营镇人民政府

2023年4月18日

附件1：

黄营镇古淮河堆险工险段抢险预案

古淮河河道曲折多弯，堤岸多为粉沙土，古淮河经过我镇境内长达9.2公里，有险工险段四处，即：六堡、大飞桥两侧、十堡、苏港。为了确保汛期古淮河安全泄洪，特制定古淮河险工险段抢险预案：

1、当古淮河排200个流量时，各个险工段相关村各上20人，由民兵营长带队，巡查保堆。

2、当古淮河排250个流量时，各个险工段相关村各上100人，由村总支书记带队，巡查保堆。

3、当古淮河排300个流量时，各个险工段相关村各上300人，镇分片领导、镇定村干部、所有村组干部一起上，昼夜巡查保堆。

4、如遇特大洪水，全镇总动员，全民齐发动，全力以赴保堆。

为了使古淮河抢险工作有条不紊地进行，特对沿线古淮河险工险段抢险责任地段进行划分：

1、六堡、守阳、潘闸、朱桥、北集五村负责六堡险工段。

2、大飞、南洋、沈港、道行、杨桂五村负责大飞桥两侧险工段。

3、新淮、黄营、祝贤、张桥四个村负责十堡险工段。

4、曹墩、旗杆、徐跳三个村负责苏港险工段。

5、各村组织20人抢险突击队，由村总支书记任队长，在汛期，根据险情，由镇防汛防旱工作领导小组统一调度。

附件2：

黄营镇险工险段防守责任制

| 村别 | 地段 | 镇责任人 | 村责任人 | 镇技术负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六堡 | 六堡 | 周健康、沈正旭 | 陈春 | 于秀生 |
| 大飞 | 大飞桥两侧 | 王茂中、于秀生 | 卢凤牛 |  |
| 新淮 | 十堡、苏港 | 卜杨、张清华 | 卢华东 |  |

一、材料筹集:

1、全镇筹集编织袋40000条,木棍30000根;所筹物资统一交水利站,由水利站负责接收和保管。

二、调度方案:

1、当排200个流量时,各个险工段各上20人,由民兵营长带队,巡查保堆。

2、当排250个流量时,各个险工段各上100人,由村总支书记带队,巡查保堆。

3、当排300个流量时,各个险工段各上300人,镇分片领导、定村干部、所有村组干部一起上,昼夜巡查保堆。

4、如遇特大洪水,全镇总动员,全民齐发动,全力以赴保堆。

5、各村组织20人抢险突击队,由村总支书记任队长,在汛期,根据险情,由镇防汛防旱工作领导小组统一调度。