涟政水〔2023〕9号

关于报送《淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目增补工程

实施方案》的报告

淮安市水利局：

淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目，概算总投资6572万元，建设内容为整治渠道2条8.35km；整治河道9条64.19㎞；拆建泵站2座；新建水闸2座；拆建渡槽1座；拆建桥梁5座；新建2个农民用水者协会管理用房共300m2；涟水县试验站条件改善1项（后被上级取消）。

本项目于2021年2月5日批复，2021年4月1日开工建设。建设过程中发现：伏河位于南、北六塘河夹滩，具有灌溉、排涝双重功能，伏河沿线共有灌溉泵站15座，为两岸约1.5万亩农田补给灌溉用水。目前，伏河无拦蓄设施，灌溉期间伏河水量不能满足沿线灌溉要求。地表径流和灌溉回归水下泄流失，同时还增加下游河道的排涝负担。因此，需要增加伏河拦蓄设施，使河道沿线灌溉泵站提水得到保障，提高回归水利用率，优化用水结构，拟在涟水县高沟镇九里村，伏河桩号7+910处建桃园拱涵一座。

受我局委托，淮安市水利勘测设计研究院有限公司已编制完成《淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目结余资金增补项目实施方案》，本次项目增加概算投资427.89万元。现将《淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目增补工程实施方案》随文上报，请予核批。

附：《淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目桃园拱涵增补工程实施方案》

涟水县水利局

2023年3月1日