江苏涟水经济开发区管理委员会

涟开管发〔2023〕47号

江苏涟水经济开发区管理委员会

对县政协十一届二次会议第199号提案的

答复

朱礼峰、朱倩、王飞委员：

您提出的《为冲刺全国百强县，提前做好空港园区建设》的提案收悉，现答复如下：

空港产业园是江苏涟水经济开发区“一区三园”的重要组成部分，位于淮安涟水国际机场和涟水高铁站之间，毗邻淮安综合保税区，地理位置优越。园区已入驻捷泰新能源、弘晟包装、中欧飞机、中民筑友、临港智能制造产业园、浦京电商园等项目，正围绕新能源和电子信息等产业打造先进制造业集聚区，建设创新驱动发展示范园区。

您的提案符合产业园的规划和发展要求，有很强的针对性和指导性。下一步我们将从以下四个方面开展工作，加强园区的建设管理，为我县冲刺百强提供产业支撑。

一、统筹力量，强化管理。2021年，县委县政府将空港产业园纳入开发区统一管理后，开发区迅速明确1名班子成员联系园区，区规划建设局、投资促进局、新港公司全面对接，对园区进行统一规划、统一管理、统一招商、统一服务，实现了配套有人建、项目有人招、企业有人帮，园区的基础设施和环境形象有了明显提升。

二、提前收储，地等项目。根据《涟水县国土空间总体规划（2021-2035）》，空港产业园规划面积14.82平方公里，其中城镇开发边界内建设用地规模11.02平方公里。在涟水空港产业园土地征收成片开发方案内，尚有符合国土空间规划的发展空间约2000亩，通过2023年度预支空间规划落地方案，又新增710亩工业用地，有力保障了重特大项目用地需求。

为了实现“地等项目”，拿地即开工目标，开发区计划将中欧路以北、清涟大道以南、省道503以东、东张河以西地块进行提前收储，总面积约4750亩，可以形成多块500亩以上连片土地。该项工作于今年3月份启动，已经完成区域内农户房屋评估、搬迁，地面附着物清点和逐户土地测量等工作，将于7月份交于淮安新港建设有限公司统一种植管理，根据项目招引需要适时进行征收，减少前期群众工作环节，提高工作效率。

三、统一规划，完善配套。全力打造“内畅外联”园区路网体系，加快致富路（1384米、宽24米）、捷泰路（2400米、宽40米）建设；实施环保配套设施扩容建设，7月份完成日处理能力6万吨的空港工业污水处理厂一期建设，同步启动二期；8月底前，完成供水管网和燃气管道建设；实施“梧桐树”计划，全力推进临港智能制造产业园标准化厂房项目，12月底前建成交付。

四、围绕产业，倾力招商。坚持“招大商、大招商”，严格把好项目准入关，全面提升投资强度、产出效益、能效和安全环保水平，围绕主导产业，重点瞄准上市公司、准上市公司等龙头优质企业，全力强化空港产业园宣传推介，重点围绕光伏新能源和电子信息等产业，进行强链补链，再招引一批龙头引领性项目，做大产业，做强园区。

感谢您对开发区工作的关心与支持！

江苏涟水经济开发区管理委员会

2023年7月13日

联 系 人：薛猛

联系电话：13770455706

抄    送：县政府办公室，县政协提案委

涟水经济开发区党政办公室               2023年7月13日印发