附件

涟水县农业农村局项目验收报告

专项名称：  省级现代农业发展

实施项目名称： 葡萄简易避雨小棚改建连栋大棚

实施单位名称： 涟水县万福家庭农场

组织验收部门：  涟水县农业农村局

填报时间： 2025年9 月 27日

一、项目基本情况表

项目名称：葡萄简易避雨小棚改建连栋大棚

实施单位：涟水县万福家庭农场

实施单位联系人：陈峰 联系方式：15851783388

方案批复文号：苏财农〔2024〕97号 批复时间：2024年12月19日

二、项目内容完成情况

批复建设地点：涟水县保滩街道缺口村 实际建设地点：涟水县保滩街道缺口村

批复建设期限：2024年11月起至2025年4月份 实际建设期限：2024年11月起至2025年4月份

批复的建设内容、规模、资金投入和绩效： 批复建设内容、规模、资金投入：大棚立柱102.6万元、大棚拱管165万元、大棚薄膜26.5万元、大棚天沟及其他配件51.6万元、电动卷膜、防虫网32.3万元。

实际完成的建设内容、规模、资金投入和绩效： 实际完成建设内容、规模、资金投入：大棚立柱、大棚拱管、大棚薄膜、大棚天沟及其他配件、电动卷膜、防虫网共计379.75万元。

未完成的建设内容及规模：

重大变更：无

非重大变更：无

其它：无

三、资金使用情况

单位：万元

| 计划 投资 | 总投资：378 其中：中央： 省级113.4 市级： 县级： 自筹资金：264.6 其他 |  |
| --- | --- | --- |
| 实际 投资 | 总投资：379.75 其中：中央： 省级113.4 市级： 县级： 自筹资金：266.35 其他 |  |
| 项目 审计和评估情况 | 审计单位 | 江苏华证会计师事务所 |
|  | 评估单位 | 江苏天仁房地产土地资产评估有限公司 |
| 账务是否规范：是 |  |  |
| 资金专账管理、专款专用是否合规：是 |  |  |
| 有无截留、挤占、挪用、侵占、套取项目资金情况：无 |  |  |

- 项目资料管理情况

| 序号 | 资料名称 | 有（无） | 序号 | 资料名称 | 有（无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目申报通知 | 有 | 10 | 审计报告 | 有 |
| 2 | 实施方案 批复文件 | 有 | 11 | 评估报告 | 有 |
| 3 | 土地租赁合同 | 有 | 12 | 财政资金拨款及报账情况 | 有 |
| 4 | 项目实施过程图片（前、中、后）， | 有 | 13 | 其他 |  |
| 5 | 变更申请和批复文件 | 无 |  |  |  |
| 6 | 仪器设备采购合同及招投标文件 | 有 |  |  |  |
| 7 | 公示资料 | 有 |  |  |  |
| 8 | 建设合同 | 有 |  |  |  |
| 9 | 项目总结 | 有 |  |  |  |

注：通用格式，内容可调整

五、验收意见

| 2025年9月27日，涟水县农业农村局组织相关专家对涟水县万福家庭农场承担的“2024年省对市县农业相关专项转移支付项目—葡萄简易避雨小棚改建连栋大棚”进行了验收。验收组通过听汇报、看现场、审资料，经质询和讨论，形成验收意见如下： 1.项目承担单位提交的验收资料齐全，完成以下项目内容：（一）原小棚避雨改成连栋大棚；（二）改建连栋钢架大棚31000平方米；（三）大棚宽度8.4米、肩高2.6米；（四）项目材料：大棚钢架及辅材、大棚薄膜、电动卷膜、防虫网等。 2.项目资金通过江苏华证会计师事务所有限公司（苏华证会所〔2025〕1091号）专项审计。 3.完成项目绩效目标。 同意该项目通过验收。 验收组组长签字： 2025年9月27日 |  |
| --- | --- |
| 实施单位意见 （盖章） 2025年 9 月 27 日 | 验收组织单位意见： （盖章） 2025年 9 月27日 |

六、参加验收人员名单及签名

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司少鹏 | 淮安市园艺技术服务站 | 研究员 | 18705232917 |  |
| 李均乾 | 金湖县农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 18018495238 |  |
| 吴 昊 | 淮安市农科院 | 财务处长 高级会计师 | 13505236918 |  |
| 杨伟国 | 洪泽区休闲农业服务中心 | 主任 高级农艺师 | 13852351610 |  |
| 王 虹 | 淮安市淮安区农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 15525108618 |  |

注：如项目有其他规定，采用规定的验收报告