涟水县政府投资项目审计监督办法

第一条　为进一步加强对政府投资项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《淮安市政府投资项目审计监督办法》等法律法规结合我县实际,特制定本办法。

第二条　本县行政区域内政府（或政府主导）投资建设项目的审计监督工作，适用本办法。

第三条　本办法审计监督的政府投资项目（含县和镇街两级）主要包括:

（一）全部使用财政性资金、国有资产、政府部门管理和受政府委托管理的社会公益性资金建设的项目；

（二）未全部使用上述资金资产，但上述资产占项目总投资的比例超过50%，或者占项目总投资的比例在50%以下，但政府拥有项目建设、运营实际控制权的建设项目。

第四条　审计机关（包含县审计局、县固定资产投资审计中心）依法对政府投资项目进行审计监督。审计机关可以根据工作需要,委托符合审计职业要求的相关专业机构或聘请具有相应专业资格的外部人员参加审计项目。审计机关聘请中介机构和专业人员参与政府投资项目审计所需经费，列入县财政年度预算。

第五条　县审计局对政府投资项目的审计监督实行计划管理。

审计机关应当根据法律、法规和国家其他有关规定,按照本级人民政府和上级审计机关的要求,以突出重点、统筹融合、保证质量为原则,编制政府投资项目年度审计计划。

第六条　政府投资项目建设单位、主管部门应当加强对本单位、本部门及所属单位实施的政府投资项目的内部审计工作的监督管理，全面实施建设项目预决算、结算审核和绩效评价等工作。必要时可以委托社会审计机构实施公共投资项目跟踪审计、工程结算审核等工作。聘请社会审计机构产生的费用列入项目建设成本。

第七条　政府投资项目审计包括下列事项:

（一）投资决策情况；

（二）基本建设程序履行情况；

（三）概(预)算执行情况;

（四）项目征地拆迁补偿情况;

（五）工程招投标制度执行情况；

（六）合同签订合理合规性与履行管理情况；

（七）工程建设管理情况；

（八）建设资金筹集与使用情况；

（九）财务核算情况;

（十）工程竣工结算情况；

（十一）项目竣工财务决算情况;

（十二）环境保护情况；

（十三）投资绩效情况；

（十四）其他需要重点审计的事项。

第八条　县有关部门使用的国家政务信息系统和数据共享平台应当按照规定向审计机关开放。

财政、数据局、自然资源和规划、行政审批、税务等部门，应当根据审计机关工作需要，及时全面提供与政府投资项目有关的财政资金拨付、国有土地出让、工程建设项目审批、税收等信息的电子数据。

发改委、公安、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利等部门应当根据自身职责，依法协助、配合审计机关对政府投资项目开展审计，及时提供所需资料。
第九条　审计机关有权要求被审计单位提供政府投资项目的财务、会计资料以及与财政收支、财务收支有关的业务、管理等资料,包括电子数据和有关文档。被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。政府投资项目所需资料如下:

（一）概（预）算编制资料及有权部门的批准文件;

（二）项目内部控制制度资料;

（三）前期评估、征地、拆迁等相关资料；

（四）招标、投标资料和合同文本;

（五）设计方案、施（竣）工图纸、工程变更资料等;

（六）施工组织设计、监理记录、检测报告等工程现场资料;

（七）内部审计机构或者社会审计机构出具的竣工决(结)算审计报告及其他成果性文件;

（八）竣工结算资料,含各类协议、纪要、签证、竣工验收报告等;

（九）竣工财务决算资料,含竣工财务决算报表和说明书、会计凭证及交付使用资产、项目结余物资清单、未完工程等与政府投资建设项目财务收支有关的资料;

（十）其他需提供的资料。

被审计单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责。

第十条　审计机关和审计人员不得接受超越职责、权限和能力的投资审计要求和任务,不得参与各类与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作,不得参与工程项目建设决策和审批、征地拆迁、工程招标、物资采购、质量评价、工程结算等管理活动。

第十一条　审计机关依照法定程序对政府投资项目开展审计监督。

审计实施结束后,审计机关应当依法向被审计单位征求意见、出具审计报告或审核建议书、作出审计决定。对依法应当由有关部门、单位处理、处罚的事项,移送有关部门、单位处理。

审计机关应当将审计报告、审核建议书或审计决定送达被审计单位和有关主管部门。

第十二条　被审计单位应当整改审计查出的问题,在审计报告或审核建议书生效之日起六十日内,向审计机关报送经单位主要负责人签发的审计整改情况报告,并提供必要证明材料。同时向本级人民政府或者有关主管部门报告,并按照规定向社会公布。

各镇（街道）人民政府（办事处）和有关主管部门应当督促被审计单位整改审计查出的问题。审计机关应当对被审计单位整改情况进行跟踪检查。

第十三条　本县行政区域内其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目的审计监督工作,参照本办法执行。

第十四条　本办法自发布之日起施行,2022年6月6日印发的《涟水县政府投资项目审计监督办法》（涟政办发〔2022〕9号）同时废止。



