淮安市水污染防治工作方案

（2016—2020年）

（征求意见稿）

2016.4

目  录

一、全面控制污染物排放	1

（一）深化工业污染防治	2

（二）提升城镇生活污水处理水平	3

（三）推进农业农村污染防治	6

（四）加强船舶港口污染控制	9

二、推动经济结构转型升级	10

（五）调整产业结构	10

（六）优化产业布局	11

（七）推进循环发展	12

三、加强水资源保护	13

（八）控制用水总量	13

（九）提高用水效率	13

（十）科学保护水资源	15

四、强化科技支撑作用	16

（十一）加强水环境管理应用研究与技术开发	16

（十二）强化水处理关键技术研发与应用	16

（十三）大力发展环保产业	17

五、充分发挥市场机制作用	18

（十四）理顺资源环境价格	18

（十五）建立多元投入机制	20

（十六）完善激励机制	20

六、加强环保执法监督	22

（十七）健全法规规章	22

（十八）加大执法与司法力度	22

（十九）加强水环境监测预警	24

七、健全环境管理制度	25

（二十）深化污染物排放总量控制制度	26

（二十一）严格环境风险控制	27

（二十二）实行环境损害赔偿和责任追究制度	28

（二十三）推行水生态功能分区管理	28

八、全力保障水环境安全	28

（二十四）切实保障饮用水水源安全	28

（二十五）深化重点流域治理	29

（二十六）加强良好水体保护	30

（二十七）全面开展城市黑臭水体治理	31

（二十八）开展水生态修复工程	31

九、加强组织实施	33

（二十九）强化地方党委政府治污责任	33

（三十）明确各有关部门管理责任	34

（三十一）落实排污单位主体责任	34

（三十二）严格目标任务考核	35

十、强化公众参与和监督	36

（三十三）依法公开水环境状况信息	36

（三十四）加强社会监督	36

（三十五）构建全民行动格局	37

附件1  质量目标清单	39

表1.1  淮安市国控断面水质目标清单	39

表1.2  淮安市国控断面达标整治计划表	39

表1.3  淮安市省控断面水质目标清单	39

表1.4  淮安市省考核断面达标整治计划表	45

表2  淮安市县级以上集中式饮用水水源清单	46

表3  淮安市地下水监测点位水质目标清单	47

表4  淮安市控制单元划分	48

附件2  重点任务清单	50

表1  部分“十小”取缔企业数量汇总表	50

表2  部分重点行业清洁化改造项目汇总表	50

表3  新建污水集中处理及在线监控设施的工业集聚区汇总表   表4  地下水限采区范围清单	51

表5  取水井整治工程汇总表	51

表6  公共供水管网漏损率现状及控制目标	51

表7  一级A提标改造污水处理厂建设清单	51

表8  城镇生活污染治理设施建设计划表	52

表9  永久性污泥处理处置设施建设清单	53

表10  船舶修造厂污染防治设施建设计划表	54

表11  加油站地下油罐防渗处理设施建设计划表	54

为切实加大我市水污染防治力度，根据国务院《水污染防治行动计划》，结合我市实际，制定本工作方案。

总体要求：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“两个率先”使命，大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，坚持水陆统筹、城乡统筹、地表地下统筹，坚持依法治污、全民治污、精准发力、持续用力，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水资源管理、水污染防治、水生态保护，建立健全“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制，全力打造淮安治水升级版，切实改善全市水生态环境，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的新淮安而奋斗。

工作目标：到2020年，全市水环境质量得到明显提高，饮用水安全保障水平持续提升，地下水资源采用得到严格控制，地下水污染得到有效控制，水生态环境状况有所好转。到2030年，全市水环境质量总体改善，水生态系统功能基本恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

主要指标：到2020年，地表水国控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到66%，改善为Ⅲ类断面水2个，改善为其他类断面水2个；地表水省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到79%，改善为Ⅲ类断面水3个，消除劣于Ⅴ类断面水1个。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。消除丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体，县级以上城市建成区黑臭水体基本得到消除。地下水水质保持稳定。

到2030年，地表水水质优良比例达到75%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%。

一、全面控制污染物排放

（一）深化工业污染防治

取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。（市环保局牵头，经济和信息化委参与，市县（区）人民政府负责落实。以下均需市县（区）人民政府落实，不再列出。）

开展重点行业专项整治。巩固化工、电镀等行业多轮整治成果，按照“调高调优调轻调绿”思路，以企业循环化、清洁化改造为抓手，深入推进传统重点行业转型升级。按照江苏省2016年将制定的《江苏省“十大”重点行业专项治理（清洁化改造）方案》要求，建立清洁生产企业清单和清洁化改造项目清单，全面推进清洁化改造。2017年底前，清洁化改造项目全部完成，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。（市环保局牵头，经济和信息化委参与）

强化工业集聚区水污染治理。开展工业集聚区水污染治理设施排查，全面推行工业集聚区企业废水、水污染物纳管总量双控制度，重点行业企业工业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。完善工业集聚区污水收集配套管网，开展工业集聚区污水处理厂升级改造。全面整治化工园区，化工企业不达接管要求的一律限期治理，所有园区及企业均建成自动监测预警系统。全面开展电镀集中区摸底调查，明确淘汰企业、项目、工艺（设备）清单和限期治理计划。2016年底前，尚未安装废水自动在线监控装置的工业集聚区全部完成安装工作。加强工业污泥集中处理设施建设，确保工业污泥得到安全处置。对工业集聚区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生污泥危险废物属性不明的，开展危险特性鉴别工作。（市环保局牵头，科技局、经济和信息化委、商务局等参与）

（二）提升城镇生活污水处理水平

加快城镇污水处理厂建设与提标改造。全面推进城镇污水处理设施建设，加快推进建制镇、污水处理设施建设全覆盖。到2019年，城市、县城污水处理率分别达到95%、85%。到2020年，建制镇污水处理设施建设全覆盖，全市新增污水处理能力达7万吨/日以上。加快推进城市污水处理厂提标改造,2017年底前，完成县以上城市污水处理厂的一级A提标改造。建立统一规划布局、统一实施建设、统一组织运营、统一政府监管的“四统一”的建制镇污水处理工作模式，加快建制镇污水处理设施的整合进程。有条件的县区可在污水处理厂末端增加人工湿地，进一步提高污水处理效果。强化污水处理设施运行监管，加快推进淮安市城镇污水处理监管信息平台建设，构建覆盖全市的基础信息体系、考核评估体系和监督管理体系， 2017年底前完成市级监管平台建设。（市住房城乡建设局牵头，发展改革委、水利局、环保局等参与）

全面推进城镇雨污分流管网建设。坚持厂网并举、管网先行原则，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。加快现有合流制排水系统改造，全面开展城镇建成区污水收集和处理现状排查，制定管网改造计划，优先、强力推动城中村、老旧城区和城乡结合部的污水截流、纳管，难以进行改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。城镇新区必须全部规划、建设雨污分流管网，有条件的县区要推进初期雨水的收集、处理和资源化利用。加强城镇排水与污水收集管网的日常养护工作，提高养护技术装备水平，强化城镇污水排入排水管网许可管理，规范排水行为。淮安市以及县级以上城市建成区于2020年前基本实现全收集、全处理。到2020年，全市新增污水管网长度500公里以上。（市住房城乡建设局牵头，发展改革委、环保局等参与）

## 大力加强污泥处理处置。遵循“区域统筹、合理布局”原则，按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，强化源头减量，加快建设区域性城镇污水处理厂污泥永久性处理处置或综合利用设施。全面开展城镇污水处理设施污泥的产量、泥质、运输和处理处置现状排查，取缔非法污泥堆放点；编制污泥综合利用或处理处置设施建设与改造计划。2017年底前，全面完成现有污泥处理设施达标改造，建成污泥综合利用或永久性处理处置设施。2020年底前，市县实现永久性污泥处理处置设施全覆盖，无害化处理处置率达到100%。强化污泥处理处置全过程监管，严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输工具安装GPS，强化污泥转运监管，杜绝随意倾倒。(市住房城乡建设局牵头，环保局、发展改革委、经济和信息化委、农委等参与)

## 推进海绵城市建设。按照系统治理、源头减排、过程控制、统筹建设原则，系统推进海绵城市建设，综合采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，实现城市排水防涝能力综合提升、径流污染有效削减、雨水资源高效利用，构建健康的城市水生态系统。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。既有建成区要结合棚户区（危旧房）改造、易淹易涝片区整治和城市环境综合整治等项目逐步实施。推进海绵城市示范区、海绵型公园绿地、海绵型住区、海绵型道路广场、海绵型小城镇、海绵型村庄等示范建设。（市住房城乡建设局牵头，发展改革委、财政局、水利局等参与）

# （三）推进农业农村污染防治

## 强化畜禽养殖污染治理。强化畜禽养殖分区管理。针对自然保护区、饮用水源地、重要湿地等生态红线区域，以及各重点流域、重点水体和重点控制断面，各市县划定禁养限养区，报上一级主管部门备案，并对社会公开。全面开展养殖业调查，摸清家底，明确规模化养殖场清单；强化分区管控，列出禁养区需关停或搬迁的养殖场（小区）、养殖专业户清单，2016年底前全部完成禁养区关闭搬迁工作。（市农委牵头，发展改革委、环保局等参与）

加强畜禽综合利用。优化养殖业布局，按照“种养结合、以地定畜”的要求，科学编制畜禽养殖产业发展规划，合理确定养殖区域、总量、畜种和规模，以充足的消纳土地将处理后的畜禽废弃物就近还田利用。非禁养区和限养区内现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据养殖规模和污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理设施。探索建立分散养殖粪污收集、贮存、处理与利用体系，提升工厂化堆肥处理规模，推广高效液态有机肥生产技术，鼓励开展屠宰废水等农产品加工业废水无害化处理和循环利用。新建养殖场应采取生物、工程、农业等措施利用畜禽粪便，自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。到2017年、2020年规模化养殖场（小区）治理率分别达到60%、90%。（市农委牵头，发展改革委、环保局等参与）

## 加强生态渔业建设。调整渔业产业结构。深入实施《水域滩涂养殖规划》，对禁养区和限养区严格依法依规管理，在宜养殖区科学确定养殖地点、养殖品种和养殖模式，大力推广生态渔业、增殖渔业、循环渔业等。(市农委牵头，水利局、林业局等参与)

强化水产养殖业污染管控。积极推广人工配合饲料，逐步减少冰鲜杂鱼饲料使用。鼓励采用生态养殖技术和水产养殖病害防治技术，推广低毒、低残留药物的使用，严格养殖投入品管理，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，开展专项整治。各县区在2016年制定本地区《百亩连片标准化池塘改造方案(2016-2020年)》，开展池塘标准化改造，建设尾水净化区，推广养殖尾水达标排放技术，有效控制水产养殖业污染。（市农委牵头，环保厅、水产局、水利局等参与）

加强渔业资源和水生生态养护。严格控制捕捞船网及马力总量，逐步减少渔民、渔船数量，降低捕捞强度，严厉打击“绝户网”。严格执行长江禁渔期、湖泊休渔制度，健全禁渔期渔民生活保障制度。深入实施人工增殖放流和海洋人工鱼礁投放工程，加大湖泊水生生物抑藻放流力度。到2020年，渔业资源衰退的趋势有所缓解。（市农委牵头，水利局、水产局等参与）

控制种植业污染。调整种植业结构，在缺水不适宜农业种植的区域实施退耕还林、退地减水。地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。地表水过度开发和地下水超采问题较严重，且农业用水比重较大的地区要适当调减少用水量较大的水稻、小麦种植面积，改种耐旱作物或经济林。推广农艺节水保墒技术，加大通滴灌机械示范推广，实施保护性耕作。加强农民种植技术培训，鼓励村民因地制宜依据气象条件合理选择时机施肥。在制定高标准基本农田建设、土地开发整理等总体规划时，应进一步明确农田环境保护要求，并在实施建设中加以落实。（市农委、农业资源开发局牵头，国土局、水利局、农机局、林业局等参与）

控制种植业面源污染。全面推广农业清洁生产，建立连片绿色农业污染控制区，推动无公害农产品、绿色食品、有机食品规模化发展，从源头控制种植业污染。开展化肥使用量零增长行动，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具，推进化肥使用减量化。加大有机肥产业发展支持力度，鼓励农民积造施用农家肥、购买和使用商品有机肥，逐步增加农田有机肥使用量。开展农药使用量零增长行动，推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，实施农药减量工程，推广精准施药及减量控害技术，减少农药施用量。敏感区域和大中型灌区要利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。到2019年，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，氮肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。（市农委牵头，发展改革委、经济和信息化委、环保局、水利局、质监局等参与）                                         推进农村环境综合整治。按照统筹规划、集散结合、自主实施、政府帮扶、以奖促治原则，以县级行政区域为单元，实施农村清洁、水系沟通、河塘清淤、岸坡整治、生态修复等工程，协同推进村庄环境整治及提升工程和覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作。制定农村环境综合整治规划及分年度计划。积极探索以县区为单位，统筹城乡、区域生活污水治理，在积极引导尾水资源循环利用的基础上，合理选择就近接入城镇污水处理厂统一处理、就地建设小型设施相对集中处理以及分散处理等治理模式。优先推进南水北调东线重点区域农村污水处理。按照河畅、水清、岸绿、景美的目标，大力开展水美乡村建设。到2020年，凡是需要疏浚的河塘至少疏浚一次，村镇生活垃圾集中收运率达到85%以上，农村无害化卫生户厕普及率95%，规模较大的规划发展村庄生活污水治理覆盖率达到90%以上。（村庄整治由市住建厅局牵头，环保局、农委、水利局、卫生计生委参与；覆盖拉网式农村环境整治试点由市财政局、环保局负责）

## （四）加强船舶港口污染控制

依法强制报废超过使用年限的船舶，按照有关规定，确定商用船舶、渔业船舶等超年限年度淘汰清单，并按期完成淘汰工作。2018年投入使用的沿海船舶、2021年投入使用的内河船舶执行新标准，其他船舶于2020年底前全面完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。航行于我市水域的国际航线船舶，要实施压载水交接或安装压载水灭活处理系统。规范船舶修造和拆解行为，严格船舶修造和拆解行业准入，建立船舶修造和拆解行业准入标准和退出机制，船舶修造和拆解单位按要求配备防污染设施设备，禁止冲滩拆解。（市交通运输局牵头，经济和信息化委、环保局、农委、质监局等参与）

增强港口码头污染防治能力。开展港口、码头、装卸站、船舶修造厂废水治理与废弃物处理设施基本情况调查。港口、码头建设配套的污水存储、垃圾接收暂存设施，完善区域污水管网、垃圾转运服务体系，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。港口、码头接收的含油污水、化学品洗舱水要进行无害化处理，避免造成二次污染。淮安市43家船舶修造厂于2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应配置事故应急设备和器材，制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。（市交通运输局牵头，住房城乡建设局、环保局、经济和信息化委、农委等参与）

二、推动经济结构转型升级

（五）调整产业结构

加快淘汰落后产能。围绕水质改善及转型升级要求，各地要严格执行国家部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及《江苏省产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》，实施分年度的《江苏省落后产能淘汰方案》。鼓励企业主动提高标准淘汰低端产能。若未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准除减排治污、生态保护类新建、扩建项目。（市县（区）人民政府负责落实。以下均需市、县（区）人民政府落实，不再列出）

全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小型化工、塑料、印染、造纸、电镀等“十小”行业取缔整治工作，制定取缔项目清单。2016年底前全面取缔到位。（市环保局牵头，经济和信息化委、发展改革委等参与）

## 严格环境准入。根据流域水质目标、主体功能区划、生态红线区域规划要求，分区域、分流域制定并实施差别化环境准入政策，建设项目主要污染物排放总量实行“减二增一”。提高高耗水、高污染行业准入门槛，淮河流域限制发展高耗水产业。（市环保局牵头，发展改革委、经济和信息化委、住房城乡建设局、水利局等参与）

协助省相关部门加快建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，尽快完成市、县域水资源、水环境承载能力现状评价。如若超过承载能力，要制定并实施《水污染物削减方案》，加快调整发展规划和产业结构。（市环保局牵头，发展改革委、水利局局等参与）

## （六）优化产业布局

严格保护生态空间。严格饮用水水源保护区、清水通道维护区、重要水源涵养区、重要湿地等涉水红线区域保护，严格城市规划蓝线管理，根据省住房城乡建设厅要求，确保在城市规划区内保留足够的水域面积。根据省水利厅要求，严格控制建设项目占用水域，实行占用水域等效替代制度，确保水域面积不减少。根据省农委要求，严格水域岸线用途管制，建立顺岸式围填海岸线占用补偿机制，确保顺岸式围填海形成的新增岸线长度不少于占用长度。土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊和滨海地带的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出，保证生物栖息地、鱼类洄游通道、重要湿地等生态空间。（市国土资源局牵头，林业局、农业局、农委等参与）

合理确定发展布局、结构、规模。把主体功能区、生态红线、城市规划蓝线作为产业布局的前置条件，重点行业建设项目严格依据水资源、水环境承载力评估结果布局。加强产业集群、产业基地的空间和产业关联配置，采用绿色低碳循环技术，建立区域产业关联循环体系。（市发展改革委、经济和信息化委牵头，国土资源局、环保局、住房城乡建设局、水利局等参与）

加快城区污染企业搬迁改造。2016年，各县区全面排查城市建成区现有化工、印染、钢铁、有色金属、造纸、原料药等污染较重企业，制定企业改造退出方案和清单。到2020年，全面完成城市建成区污染较重企业改造退出任务。（市经济和信息化委牵头，发展改革委、环保局、住房城乡建设局参与）

（七）推进循环发展

加强再生水利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。开展建筑中水应用示范工程建设，扶持中水技术设备研发生产企业，探索建立建筑中水应用管理制度。到2020年，全市城镇污水处理厂尾水再生利用率达到15%。（市住房城乡建设局牵头，发展改革委、水利局、交通运输局、环保局等参与）推进高速公路服务区污水处理和利用。（市交通运输局牵头、环保局等参与）具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。（市水利局牵头，发展改革委、经济和信息化委、环保局等参与）

# 三、加强水资源保护

## （八）控制用水总量

实施最严格的水资源管理制度，协助建立覆盖省、市、县三级行政区域的取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划编制、重大建设项目布局，应当与当地水资源条件和防洪要求相适应。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，建立用水单位重点监控名录。新建、改建、扩建项目用水指标要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同步设计、同步施工、同时投运。到2020年，全市用水总量力争控制在33亿立方米以内, 地下水用水总量控制在5500万立方米以内。（ 市水利局牵头，发展改革委、经济和信息化委、住房城乡建设局、农委等参与）

## （九）提高用水效率

实施万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务分解至县区及各领域、行业，将完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。到2020年，全市万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求，建成节水型社会示范区。（市水利局牵头，发展改革委、经济和信息化委、住房城乡建设局等参与）

抓好工业节水。实施国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产品目录及高耗水行业取用水定额标准，开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励电力、钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革、食品发酵等高耗水企业废水深度处理回用。到2020年，全市矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。（市经济和信息化委、水利局牵头，发展改革委、住房城乡建设局、质监局等参与）

加强城镇节水。加大重点户监督、实施差别化水价、超计划加价收费，推进工业及非居民用户节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。新建建筑应当选用节水器具。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017年，公共供水管网漏损率控制在12%以内；到2020年，控制在10%以内。规划用地面积二万平方米以上的新建建筑，同步建设雨水收集利用系统。到2019年，达到国家节水型城市标准要求。（市住房城乡建设局牵头，发展改革委、经济和信息化委、水利局、质监局等参与）

发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。到2020年，大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务基本完成，全市节水灌溉工程面积占耕地面积比例达到60%以上，全市平均农田灌溉水有效利用系数达到0.6。（市水利局牵头，发展改革委、农委、农业资源开发局等参与）

## （十）科学保护水资源

完善水资源保护考核评价体系。加强水功能区监督管理，全面落实核定的河湖水域限制纳污总量。（市水利局牵头，发展改革委、环保局等参与）

加强江河湖库水量调度管理。制定《基于生态流量保障的水量调度方案》，采取区域联合调度、引排结合、生态补水等措施，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。进一步完善江河湖库水量调度方案，发挥水利工程在改善水质中的作用。（市水利局牵头，环保局参与）

科学确定生态流量（水位）。在淮河流域进行试点，根据省相关部门2017年前制定的生态流量（水位）控制试点方案，分期分批确定河湖生态流量（水位），作为流域水量调度的重要参考。（市水利局牵头，环保局参与）

# 四、强化科技支撑作用

## （十一）加强水环境管理应用研究与技术开发

强化科技对水环境管理支撑作用，重点支持水生态功能分区管理及监测、跨区域水环境生态补偿、水环境损害评估、水资源水环境承载力预警机制、危险化学品事故和水上溢油应急处置技术、排污许可证管理及信息平台建设等研究。探索开展特征污染物自动监测技术、新型污染物风险评价、水污染对人体健康影响等应用基础研究。完善水环境科技领域的国内外交流合作机制，鼓励市内科研机构与国内外高水平科研机构建立稳定的合作伙伴关系，引进急需的环境管理及污染治理关键技术，联合开展相关技术研发。（市科技局牵头，发展改革委、经济和信息化委、环保局、住房城乡建设局、水利局、农委、卫生计生委等参与）

## （十二）强化水处理关键技术研发与应用

跟踪国内外水处理技术发展动态，围绕水处理关键技术需求，组织实施国家和省市各类科技计划项目，重点支持研发饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、畜禽养殖污染防治、水生态修复、工业高盐废水脱盐及盐泥处置、海水淡化、地下水污染修复、重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理等关键应用技术。加强水处理技术创新共享平台建设，推动技术成果共享与转化。发挥企业的技术创新主体作用，推动水处理重点企业与科研院所、高等学校组建产学研技术创新战略联盟，示范推广控源减排和清洁生产先进技术。（市科技局牵头，发展改革委、经济和信息化委、环保局、住房城乡建设局、水利局、农委等参与）

## （十三）大力发展环保产业

严格落实国家关于环保市场准入、经营行为的规定，规范环保产业市场。完善环保工程设计、建设、运营等领域招投标管理办法和技术标准。扶持节能环保产业集聚区建设，形成水处理技术装备产业化基地，推进先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。（市发展改革委、经济和信息化委牵头，科技局、财政局、环保局、住房城乡建设局、水利局等参与）

加快发展环保服务业。明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障等机制。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式。制定环境治理第三方服务的管理办法，明确资格准入条件、服务内容、服务方式，理顺各方职责，以污水、垃圾处理和工业园区为重点，强化融资及服务功能，探索第三方治理服务新机制。支持鼓励互联网技术与环保服务业融合发展，积极培育环保电商等新业态。（市发展改革委牵头，科技局、财政局、经济和信息化委、环保局、住房城乡建设局等参与）

# 五、充分发挥市场机制作用

## （十四）理顺资源环境价格

积极推行差别水价。2015年底前，县级以上城市应全面实施居民阶梯水价制度，鼓励具备实施条件的建制镇积极推进居民阶梯水价制度。2020年底前，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价收费制度，引导全社会合理用水、节约用水。（市物价局牵头，发展改革委、财政局、住房城乡建设局、水利局等参与）

着力实施国家农业水价综合改革试点。按照国家要求，合理制定农业用水价格，探索实行分类水价、超定额累进加价制度和两部制水价，建立健全农业水价形成机制，为我市全面实施农业水价综合改革奠定基础。适时推进水利工程供水价格结构性调整工作。调整水利工程供水分类，研究制定新增用水分类的定价原则，逐步提高非农业用水价格。（市物价局牵头，发展改革委、财政局、水利局、农委等参与）

严格执行差别化水资源费征收标准。充分发挥价格政策的引导作用，按照建立的水资源费差别化征收体系，对地表水水资源费、地下水超采地区和非超采地区水资源费实施差别化征收政策。对易于造成水资源浪费的行业执行较高的征收标准，形成倒逼高水耗产能退出的机制。（市物价局牵头，发展改革委、财政局、水利局、住房建设局、国土资源局等参与）

完善城镇污水处理费政策。进一步完善城镇污水处理费收费体系，合理调整污水处理费标准，收费标准要满足支付污水收集、处理和污泥处理处置运行成本及合理收益的需要。鼓励有条件的地区对不同环保信用等级的企业实行差别化污水处理收费政策。2015年底前，全面开征建制镇污水处理费和自备水源用户污水处理费。（市物价局牵头，发展改革委、财政局、住房城乡建设局、环保局、水利局等参与）

完善排污收费政策。出台排污费征收管理具体规定，分阶段合理提高征收标准，实行差别化征收政策。2017年和2018年分别将污水中化学需氧量、氨氮和五项主要重金属（铅、汞、铬、镉、类金属砷）污染物排污费征收标准调整至不低于每污染当量4.2元和5.6元。鼓励污染防治重点区域及经济发达地区高于省定标准征收，并对企业污染物排放浓度和排放量根据考核标准实行差别化征收。2015年前，国家重点监控的钢铁、造纸、印染、化工等主要污染企业，严格按自动监测数据核定征收排污费。2016年，所有国家重点监控企业均按自动监测数据核定排污费。（市物价局牵头，发展改革委、财政局、住房城乡建设局、环保局、经济和信息化委等参与）

依法落实环境保护、节能节水、资源综合利用等方面税收优惠政策，对国内企业为生产国家支持发展的大型环保设备，必需进口的关键零部件及原材料，免征关税。（市财政局、国税局、地税局牵头，发展改革委、经济和信息化委、质监局、环保局等参与）

## （十五）建立多元投入机制

引导社会资本投入。积极推动设立融资担保基金，推进环保设备融资租赁业务发展。推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。采取环境绩效合同服务、授予开发经营权益等方式，鼓励社会资本加大水环境保护投入。（人民银行淮安分行、市发展改革委、财政局牵头，环保局、住房城乡建设局、银监局、证监局、保监局等参与）

增加政府资金投入。研究采取专项转移支付等方式，实施“以奖代补”、“以奖促治”。各级人民政府应逐步加大对水污染防治项目的财政投入力度，统筹有关资金，重点支持污水处理、污泥处理处置、畜禽养殖污染防治、饮用水安全保障、河道整治、水生态修复、应急清污、黑臭水体治理、海绵城市建设等项目和工作。对环境监管能力建设与运行经费、环境执法工作经费分级必要保障。（市财政局牵头，发展改革委、环保局等参与）

## （十六）完善激励机制

在省行业主管部门对水、电等资源类产品制定企业消耗定额基础上，建立健全节水环保“领跑者”制度，鼓励节能减排先进企业、工业集聚区用水效率、排污强度等达到更高标准，支持开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范。（市发展改革委牵头，经济和信息委、财政局、环保局、住房城乡建设局、水利局等参与）

完善绿色金融体系。积极发挥金融机构在水环境保护中的作用，重点加大对循环经济、污水处理、水资源节约、水生态环境保护、清洁及可再生能源利用等领域的金融支持，畅通融资渠道。加强各级环保部门与银行、证券、保险等部门的联动，2017年底前建立企业环境信用评价体系，根据企业环境信用等级予以相应的鼓励、警示或惩戒，对节水环保产品和环境友好产品生产企业给予信贷倾斜，严格限制环境违法企业贷款。对节能减排显著地区的企业和项目，可优先给予信贷支持；对列入黑名单的企业和区域（流域）限批的地区，从严控制授信。（人民银行淮安分行牵头，市发展改革委、经济和信息委、环保局、水利局、银监局、证监局等参与）

健全环境污染责任保险制度。推进涉及重金属污染物生产、排放和危险化学品生产、贮存、运输等企业开展环境污染强制责任保险试点，鼓励其他排污企业参加环境污染责任保险，建立健全环境风险防范和污染事故理赔机制。发挥保险机制的风险防范和社会保障功能，对参保企业贷款授信、申报污染防治资金等方面给予政策支持，逐步扩大环境污染责任保险覆盖面。（保监局牵头，市经济和信息委、环保局、银监局、证监局等参与）

深化跨界水环境补偿。根据流域治理及国家考核断面水质目标要求，在省区域补偿办法的基础上，不断完善全市水环境区域补偿断面设置，及时修订补偿实施细则和监测管理办法，制定实施本行政区域内的水环境区域补偿办法。（市财政局、环保局牵头，发展改革委、水利局等参与）

# 六、加强环保执法监督

## （十七）健全法规规章

协助省相关部门制定《江苏省水污染防治条例》、《江苏省洪泽湖水污染防治条例》、《江苏省城镇排水与污水处理条例》、《江苏省节约用水管理条例》、《江苏省湿地保护条例》、《江苏省南水北调工程沿线区域水污染防治管理办法》、《江苏省水功能区管理办法》等地方性法规规章，制订我市饮用水源保护、排污许可、排污交易、污染责任保险、地下水管理、环境监测、生态流量保障、船舶污染防治等规章或规范性文件，及时清理不符合生态文明建设要求的地方性法规、规章和规范性文件。（市法制办牵头协调，环保局、住房城乡建设局、水利局、林业局、农委等参与）

## 完善标准体系。协助省相关部门开展生物制药、半导体、印染行业锑污染物、钢铁行业铊污染物等重点行业地方污染物排放标准的研究制订工作。协助省相关部门开展江苏省长江、淮河流域污水排放执行国家特别排放限值可行性研究。执行国家清洁生产评价指标体系，协助省相关部门出台污染防治技术政策。（市环保局牵头，住房城乡建设局、发展改革委、经济和信息化委、质监局、卫生计生委参与）

## （十八）加大执法与司法力度

所有排污单位必须依法全面实现达标排放。2015年底前，各市县人民政府组织开展环境保护大检查，及时公布大检查开展情况和违法案件查处信息，结果向上一级人民政府报告。按照国家制定的排污情况检查实施方案及排污单位“黄牌”、“红牌”管理办法，制定本行政区域的实施细则。逐一排查工业企业排污状况，对已达到污染物排放标准的企业，应采取措施确保稳定达标；对超标、超总量企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。自2016年起，定期公布环保“黄、红牌”企业名单，实施动态管理。每年组织至少1次排污单位达标排放情况抽查，结果向社会发布。（市环保局负责）

完善地市检查的环境监督执法机制。各级环境保护部门和公安机关、检察院、法院要建立联动执法与司法联席会议、建立联动工作机制、常设联络员和重大案件会商督办等制度，强化环保、水利、交通、公安、检察、法院等部门和单位协作，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制，完善案件移送、受理、立案、通报等规定，积极支持、配合法院环境案件审判工作。对环境法律法规执行、问题整改情况进行后监督，挂牌督办严重污染环境或造成重大社会影响的环境违法案件。不断完善环保督政体系，加强对市县人民政府和有关部门环保工作的监督。（市环保局牵头，公安局、检察院、法院等参与）

严惩环境违法行为。综合运用挂牌督办、区域限批、按日计罚、限产停产、查封扣押、行政拘留、司法介入等手段，严厉打击环境违法行为。严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建、边批边建、久试不验等违法行为。各地人民政府应于2016年年底前完成违法违规建设项目的排查和清理整改工作。重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施，水上倾倒危险废物，监测数据弄虚作假等环境违法行为。对造成生态损害的责任者严格落实赔偿制度。对构成犯罪的，依法追究刑事责任；对负有连带责任的环境服务第三方机构，应予以追责。（市环保局牵头，公安局、住房城乡建设局等参与）

## （十九）加强水环境监测预警

实施《江苏省行政单元全要素水环境代表点位体系》及评估考核办法，优化全市地表水、地下水、饮用水源地等监测网络，增补跨界河流、重点控制区环境监测点位，提升水环境监测网络的整体功能。健全自动监测系统，在淮河流域重点断面新建自动监测站，实现全覆盖。加强水环境中有毒有害物质、持久性污染物、水生生物等的监测预警能力建设，加大应急监测和快速监测能力投入，加强市、县环境监测机构的水环境监测基础能力建设，全面提升环境监测支撑流域水环境综合治理的能力。（市环保局牵头，水利局、农委、国土资源局等参与）

强化废水污染源监测监控。完善全市污染源自动监控网络，国控、省控废水污染源全部纳入监控平台，实现县、市、省监控中心数据双向传输及交换。积极推进特征污染物自动监控技术研究，重点园区、重点行业、重点企业逐步安装含特征污染物的自动监测监控系统，达到实时监控、及时预警要求。城镇污水处理厂自动监控进、出水主要污染物浓度及水量，并联网至住建、环保监控平台。（市环保局牵头，住房城乡建设局、农委等参与）

提升监管能力。加强环境监察、环境应急等专业技术培训，加强乡镇（街道）环保监管能力建设，按区域设置环境执法机构，配备与职责任务相适应的人员，由市县（区）统一管理。自2015年起，每年对本行政区域内的环境监管执法工作进行稽查，稽查情况通报当地人民政府。推行环境监管网格化管理，各县区人民政府要将本行政区域划分为若干环境监管网格，划分方案于2015年年底前报上一级人民政府备案，并向社会公开。2016年底前，完成全市所有环境监察人员参照公务员管理工作。2017年年底前，现有环境监察执法人员全部接受业务培训和职业操守教育。建立对县级人民政府及有关部门履行环境监管执法职责情况的稽查制度。推进环境监察机构标准化建设，2016年底前，所有环境监察机构要配备使用便携式手持移动执法终端，规范执法行为，县级及以上的监察机构装备达标率应根据环保部确定的比例要求逐年提高。（市环保局负责，市编办、市人力资源社会保障局参与）

七、健全环境管理制度

## （二十）深化污染物排放总量控制制度

健全总量管理体系。按照国家相关要求，完善全市污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查统计范围。适时将总氮、总磷、重金属等对水环境质量有突出影响的污染物纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。在造纸、印染、制药、电镀等重污染行业实施水污染物排放特别限值，对涉及氮磷排放的园区、行业、企业进行全面排查和严格监管。按照区域、流域总量控制目标，结合水环境质量改善和产业结构调整要求，兼顾技术经济水平，统筹确定控制单元内排污单位的总量控制额度。（市环保局牵头，发展改革委、经济和信息化委、住房城乡建设局、水利局、农委等参与）

依法核发排污许可证。2015年底前，完成国控重点污染源及排污权有偿使用和交易试点地区污染源排污许可证的核发工作，其他污染源于2017年底前完成。（市环保局负责）加强许可证管理。依照省排污许可证管理办法，省排污许可证台帐管理体系，省排污许可证管理信息平台，开展证后监管，对排污单位排放种类、浓度、总量、排放去向等排污许可证载明事项进行汇总，并向社会公开。禁止无证排污或不按许可证规定排污。在满足周边水域总量控制目标要求的前提下，实施排污交易。对水质超标的控制单元，排污单位不允许作为受让方与本辖区范围以外的排污单位进行交易。2017年底前，协助完成省排污许可证管理信息平台建设。（市环保局牵头，农委参与）

## （二十一）严格环境风险控制

强化环境风险源头管理。2015年，协助省相关部门制定全省石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等行业的环境风险评估和布局指导意见。全面调查沿江河湖海工业企业、工业集聚区、石油平台等基本状况，以排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用重点环境管理危险化学品的污染源为重点，建立重点风险源清单，逐步开展重点风险源环境和健康风险评估。2016年，对水源地、环保敏感目标构成危胁的风险源要编制完成风险源转移、搬迁年度计划方案。到2020年，完成方案中全部高风险企业或仓储设施的转移、搬迁任务。（市环保局牵头，经济和信息化委、安监局、卫生计生委等参与）

防范危险化学品环境风险。根据省优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。加强化学品生产、储运过程风险监管，落实重点环境管理类的化工有毒污染物排放、转移登记制度。建立水陆危险废物运输联合监管机制，严厉打击向水体倾倒、抛洒危险废物的违法行为。（市环保局牵头，经济和信息化委、交通运输局、安监局等参与）

严格控制环境激素类化学品污染。2017年底前，完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。（市环保局牵头，经济和信息化委、卫生计生委、农委等参与）

稳妥处置突发水环境污染事件。市县人民政府要制定完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。（市环保局牵头，住房城乡建设局、水利局、交通运输局、农委、卫生计生委、公安厅等参与）

## （二十二）实行环境损害赔偿和责任追究制度

建立环境责任追究制度。建立全面和严格的环境污染责任赔偿制度，造成环境污染危害的单位和个人，须排除危害，对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失，并对环境造成的污染损害给予赔偿，为环境修复提供资金保障，涉嫌刑事犯罪的交公安部门立案查处。逐步建立船舶污染事故损害赔偿机制。（市环保局牵头，公安局、交通运输局、农委等参与）

## （二十三）推行水生态功能分区管理

依托国家水体污染控制与治理科技重大专项等研究成果，协助省相关部门在淮河流域开展水生态功能区划管理研究，逐步建立水生态功能分区的管理体系，实现水生态监控、水生态健康评估、水质基准标准转化等三大技术支撑的江苏省新型水环境管理模式。（市环保局牵头，发展改革委、水利局等参与）

# 八、全力保障水环境安全

## （二十四）切实保障饮用水水源安全

全过程监管饮用水安全。开展从水源水到龙头水全过程监管，构建“水源达标、备用水源、深度处理、严密检测、预警应急”的城市供水安全保障体系并加强考核，确保饮用水安全。市县人民政府及供水单位定期监测、检测和评估本行政区内饮用水水源、供水厂出水、用户水龙头水质等饮水安全状况，2016年起每季度向社会公开。（市环保局牵头，发展改革委、住房城乡建设局、水利局、卫生计生委等参与）

强化饮用水源保护。开展饮用水水源规范化建设，定期开展县级以上集中式饮用水源地环境状况调查评估，深入实施饮用水源地专项整治，全面清理保护区内的违法设施和排污口，加强有毒有害物质管控。（市环保局负责）加强农村饮用水水源保护和水质检测，保障农村饮水安全。按照“水量保证、水质达标、应急保障”的要求，加强饮用水源地达标建设。推进城乡统筹区域供水和农村饮水安全工程同步实施，加快区域供水设施建设，限期取消、归并小水厂，加强县以上城市应急备用水源建设和管理。（市水利局牵头，住房城乡建设局、环保局、卫生计生委等参与）全面实施现有水厂自来水深度处理工艺改造，新建水厂一律达到深度处理要求。（市住房城乡建设厅负责）到2020年，市县基本实现“双源供水”和自来水厂深度处理两个“全覆盖”。（市住房城乡建设局牵头，发展改革委、财政局、水利局、环保局、卫生计生委等参与）

## （二十五）深化重点流域治理

实施淮河流域水污染防治规划。淮河流域加快完善截污导流工程，解决尾水出路，形成相对分离的供排水格局，保障南水北调东线工程供水水质安全。加强城镇污水处理厂及配套管网建设，以氮磷控制为重点，加快城镇污水处理厂提标改造。加强洪泽湖等大中型湖泊生态保护及入湖河流综合治理，确保富营养化程度持续降低。到2020年，南水北调输水干线水质稳定达到III类，洪泽湖、白马湖等湖库总磷和氨氮浓度进一步下降，主要入湖河流消除劣Ⅴ类。（市环保局牵头，水利局、住房城乡建设局、农委等参与）

（二十六）加强良好水体保护

强化良好水体的修养生息，实施水源涵养、生态清淤、湿地建设、河湖岸带生态阻隔等综合措施，严禁生态环境破坏行为，保护水生态系统完整性，确保良好水体水质和生态服务功能不降低。（市环保局牵头，发展改革委、水利局、财政局等参与）

加强地下水保护。严格控制地下水开采。严格落实《江苏省地下水超采区划分方案》，坚持分级分区管理、用水总量与水位双控原则，实施最严格的水资源管理制度，凡地下水超采区涉及到的乡镇，不论涉及面积大小，整个乡镇全部按超采区进行管理。在地下水超采漏斗区开展封井、水源替代、地下水压缩、企业节水改水等治理工作，全面压缩地下水开采量。严格控制深层承压水开采，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，全面推进未经批准或公共供水管网覆盖范围内的自备机井的整治工作。2020年底前，力争使超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求。（市水利局、国土资源局牵头，发展改革委、住房城乡建设局等参与）

防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加快加油站地下油罐污染防治设施改造，2016年底前完成2个加油站油罐防渗池建设或更新为双层罐；2017年底前完成余下的12个加油站合计48个油罐改造。报废矿井应进行回填，报废钻井、取水井应实施封井。在限采区开展地下水污染修复试点。（市环保局牵头，水利局、国土资源局、住房城乡建设局、商务局等参与）

## （二十七）全面开展城市黑臭水体治理

2015年底前完成水体排查，建立“黑臭”水体档案，制定整治计划和年度实施方案，完善城市水环境综合治理工作体系，向社会公布黑臭水体名称、责任人及达标期限。采取截污、清淤、活水、保洁、生态修复等措施，系统治理黑臭水体，实现水面无漂浮物、河岸无垃圾、无违法排口、水体无异味。市、县以上城市建成区分别于2017年、2020年前基本消除黑臭水体。（市住房城乡建设局牵头，环保局、水利局、农委等参与）。

## （二十八）开展水生态修复工程

加强湿地保护与修复。加强重要湖泊、河流和沼泽的保护，划定湿地自然保护区、湿地公园，扩大湿地面积。加大城市湿地资源保护和生态修复力度，强化城市湿地公园的保护和管理。对江河湖泊等退化湿地以及国家重点保护或珍稀濒危动物栖息湿地，开展生态修复治理，提升湿地生态质量。实施退圩还湖，生态清淤、入河河道整治等措施，结合治污减排，增加湖区库容，改善湖泊水质条件，到2017年，恢复湿地面积0.6万亩，新增自然湿地保护面积0.29万亩，自然湿地保护率达46.5%。（市林业局牵头，环保局、发展改革委、农委、水利局、住房城乡建设局等参与）

加大水生野生动植物类自然保护区和水产种质资源保护区保护力度。开展珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源的就地和迁地保护，提高水生生物多样性。2015年底前，制定实施《淮安市生物多样性行动计划》。（市环保局牵头，国土局、交通局、发改委、林业局、水利局、农委等参与）

实施控制单元精细化管理。逐一分析全市9个国控断面、9个控制单元的基本情况，根据控制单元水质现状及控制目标，将水环境服务功能特别重要和需要大幅提升水质的控制单元列为优先控制单元，分为生态保护类和治理改善类，实施精细化管理。其中生态保护类的控制单元有4个，包含水质现状优于III类等良好水质的4个控制单元，重点加强水生态保护及风险防范措施，控制和逐步削减区内污染物排放总量，保护和维持良好水质，确保水质不退化。治理改善类控制单元有5个，包含近年来水质现状连续保持IV类或水质目标改善为III类的控制单元，需要采取调整产业结构、优化布局、增加生态流量、强化污染源治理等综合措施，大幅削减控制单元内污染物排放总量。根据超标主要污染物，对控制单元内相关行业执行特别排放限值；水质现状为Ⅴ类、劣于Ⅴ类的纳污河流城镇生活污水处理厂主要污染物应执行地表水Ⅳ或Ⅴ排放标准。通过采取综合措施，确保治理改善类控制单元水环境质量大幅改善，断面水质达到目标要求。（市环保局牵头，发展改革委、经济和信息化委、住房城乡建设局、水利局、农委等参与）

## 强化环境质量目标管理。以水环境质量改善为核心，制定实施达标方案。根据省厅修订的地表水环境功能区划，核定的2020年、2030年各类水体水质目标，逐一排查断面达标状况。现状水质为Ⅴ类、劣于Ⅴ类，或改善为III类的断面，应编制达标方案。市县人民政府应参照《水体达标方案编制技术指南》，2016年6月底前制定国家考核断面《水体水质达标方案》，并报上一级人民政府备案。自2016年起，各市县政府每年向社会公布断面达标治理进展和水质改善情况。市相关部门要加强对跨市、县行政区的交界断面达标整治方案执行情况进行监督检查。环保部门对水质不达标的区域实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。（市环保局牵头，水利局参与）

# 九、加强组织实施

## （二十九）强化地方党委政府治污责任

各市县要切实履行党政同责、一岗双责制，全力推进水污染防治各项工作。淮安市人民政府应按照国家和省部署要求，于2015年底前制定本辖区工作方案，报省人民政府备案，工作方案应明确污染治理年度目标，确定重点任务、资金政策保障和监管措施。2016至2020年，逐年制定年度实施计划，严格按照国家和省总体要求制定年度水环境质量改善目标，确定治理项目实施进度安排、资金来源、政策措施推进要求及责任分工，并向社会公开。（市环保局牵头，发展改革委、财政局、住房城乡建设局、水利局等参与）

## （三十）明确各有关部门管理责任

建立全市水环境保护议事协调机制，市政府召集成立由市各部门及市县人民政府组成的水污染防治联席会议领导小组，明确成员单位职责分工。各成员单位定期会商，研究解决重大问题，协调推进联合监测、联合执法、应急联动、信息共享等工作，定期向议事机构报告工作进展。环境保护部门要加强统一指导、协调和监督，工作进展及时向市政府报告。探索建立河湖、城乡、地表地下统筹的水污染防治和生态修复机制。（市环保局牵头，发展改革委、科技局、经济和信息化委、财政局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农委、国土资源局等参与）

## （三十一）落实排污单位主体责任

各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，按照排污许可实现稳定达标排放，开展自行监测或者委托第三方监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。国有企业及其他上市企业要自觉落实治污责任，向社会公开环境承诺。鼓励园区内工业企业建立荣辱与共的污染防治自律协作机制，相互监督治污成效，共同承担治污责任。（市环保局牵头，国资委、经济和信息化委参与）

## （三十二）严格目标任务考核

构建以环境质量改善为核心的目标责任考核体系，市人民政府与各市县人民政府、市各有关部门签订水污染防治目标责任书，分解落实目标任务。每年对方案的实施情况进行考核，考核结果由市人民政府向社会公布并送交干部主管部门，按照《关于建立促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价机制的意见》《江苏省市县党政主要领导干部环保工作实绩考核暂行办法》等规定，将考核和评估结果作为领导班子、领导干部综合考核评价的重要依据。（市环保局牵头，市委组织部参与）将考核结果作为水污染防治相关资金分配的参考依据。（市财政局、发展改革委牵头，环保局参与）

对未通过年度考核的，约谈市县人民政府及其相关部门负责人，提出整改意见，予以督促。对有关地区和企业实施建设项目环评限批，取消市级环境保护荣誉称号。对因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对水环境污染事件的，以及干预、伪造数据和没有完成年度目标任务的，要依法依纪追究有关单位和人员责任。对不顾生态环境盲目决策，导致水环境质量恶化，造成严重后果的领导干部，要记录在案，视情节轻重，给予组织处理或党纪政纪处分，已经离任的或退休的也要终身追究责任。（市环保局牵头，监察局等参与）

## 十、强化公众参与和监督

（三十三）依法公开水环境状况信息

定期公布市水环境质量排名，县区在主要媒体及时发布水环境质量状况。建立重点排污企业环境信息强制公开制度，切实保障公众环境知情权。国控重点排污单位应在市级环保部门网站依法公开排放的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施建设和运行情况，环保部门要定期公布对重点排污单位监督性监测结果。（市环保局牵头，水利局、国土资源局、农委参与）研究发布工业集聚区环境友好指数、重点行业污染物排放强度、城市环境友好指数等信息。（市环保局牵头，发展改革委、经济和信息化委等参与）

（三十四）加强社会监督

支持环保社会组织、志愿者开展水环境保护公益活动，邀请其全程参与重要环保执法行动和重大水污染事件调查。健全举报制度，充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用。限期办理群众举报投诉的环境问题，一经查实，可给予举报人奖励。通过公开听证、网络征集等形式，充分听取公众对重大决策和建设项目的意见。公开曝光环境违法典型案件，积极推行环境公益诉讼。（市环保局牵头，民政局、法院等参与）

## （三十五）构建全民行动格局

广泛开展宣传教育。制定水污染防治宣传方案，细化工作措施，分年度组织实施。深入开展新闻报道，详细解读水污染防治措施内容，跟踪报道工作成效。把水资源节约、水环境保护和水情知识纳入国民教育体系，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。依托中小学节水教育、水土保持教育、环境教育等社会、健康教育园实践基地，开展环保社会实践活动。为排污单位提供水污染防治政策、法律、法规培训和咨询，引导自觉履行社会环保责任。（市环保局牵头，市委宣传部、教育局、水利局、住房城乡建设局等参与）

构建全民行动格局。倡导文明、节约、绿色、健康的消费方式和生活习惯，开展环保社区、学校、家庭等群众性创建活动，推动节约用水，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。在全社会牢固树立“节水洁水，人人有责”的行为准则，共同改善水环境质量。（市环保局牵头，市委宣传部、教育局、水利局等参与）

我市正处于积极适应新常态、努力建设新淮安的关键时期，水污染防治任务繁重艰巨，各县区、各部门要本着对人民群众和子孙后代高度负责的态度，在“两个率先”进程中正确处理经济社会发展和生态文明建设的关系，把水污染防治作为重大的民生工程、德政工程。按照“地方履行属地责任、部门强化行业管理”要求，明确责任主体，依法依规狠抓贯彻落实，做到各司其职，恪尽职守，突出重点，系统治理，以硬措施完成硬任务，以硬决心兑现硬承诺，确保全市水环境治理与保护目标如期实现。

# 附件1  质量目标清单

## 表1.1  淮安市国控断面水质目标清单

| 序号 | 省区 | 地市 | 区县 | 考核城市 | 所属流域 | 所属水系 | 所在水体名称 | 断面名称 | 经度 | 经度 | 经度 | 纬度 | 纬度 | 纬度 | 水质类别 | 水质类别 | 2020年目标 | 超标指标（倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2013年 | 2014年 |  |  |
| 1 | 江苏省 | 淮安市 | 市区 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河下游（洪泽湖出口以下） | 大运河 | 五叉河口 | 118 | 57 | 48 | 33 | 34 | 18 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 2 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 淮安 | 淮河流域 |  | 灌溉总渠 | 苏嘴 | 119 | 32 | 28 | 33 | 38 | 2 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 3 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河下游（洪泽湖出口以下） | 白马湖 | 洪金 | 119 | 7 | 28 | 33 | 16 | 15 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ | 总磷(0.26) |
| 4 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河下游（洪泽湖出口以下） | 浔河 | 唐曹 | 118 | 55 | 24 | 33 | 16 | 24 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 挥发酚（0.25），氨氮（0.232） |
| 5 | 江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河下游（洪泽湖出口以下） | 三河 | 戴楼衡阳 | 118 | 55 | 2 | 33 | 2 | 25 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 6 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河中游（王家坝至洪泽湖出口） | 淮河 | 淮河大桥 | 118 | 29 | 42 | 33 | 1 | 49 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 7 | 江苏省 | 连云港 | 灌南县 | 淮安 | 淮河流域 | 沂沭泗河 | 盐河 | 袁闸 | 119 | 22 | 19 | 34 | 3 | 41 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 氨氮(0.363),氟化物(0.090) |
| 8 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河中游（王家坝至洪泽湖出口） | 洪泽湖 | 老山乡 | 118 | 36 | 2 | 33 | 11 | 54 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | 总磷(0.27) |
| 9 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安 | 淮河流域 | 淮河中游（王家坝至洪泽湖出口） | 洪泽湖 | 龙集北镇 | 118 | 32 | 39 | 33 | 27 | 0 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | 总磷(0.29) |

备注：1、超标指标（超标倍数）：与水质目标相比，计算超标倍数，填写格式如“氨氮（0.56）”。

## 表1.2  淮安市国控断面达标整治计划表

| 序号 | 考核城市 | 流域 | 所在水体 | 断面名称 | 2013年水质 | 2014年水质 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、改善为Ⅲ类断面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 | 淮河流域 | 白马湖 | 洪金 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ |
| 2 | 淮安 | 淮河流域 | 盐河 | 袁闸 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
| 二、其他改善断面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 | 淮河流域 | 洪泽湖 | 老山乡 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |
| 2 | 淮安 | 淮河流域 | 洪泽湖 | 龙集镇北 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |

## 表1.3  淮安市省控断面水质目标清单

| 序号 | 省区 | 地市 | 区县 | 考核城市 | 所在水体名称 | 断面名称 | 经度 | 经度 | 经度 | 纬度 | 纬度 | 纬度 | 水质类别 | 水质类别 | 2020年目标 | 超标指标（倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2013年 | 2014年 |  |  |
| 1 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 京杭大运河 | 五叉河口 | 118 | 56 | 32 | 33 | 34 | 43 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 2 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 宿迁市 | 京杭大运河 | 水泥厂渡口 | 118 | 38 | 26 | 33 | 42 | 57 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 3 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 京杭大运河 | 大运河桥 | 120 | 11 | 8 | 33 | 35 | 18 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 4 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 废黄河 | 活动坝 | 118 | 57 | 57 | 33 | 35 | 55 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 5 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 京杭大运河 | 板闸 | 119 | 5 | 0 | 33 | 33 | 19 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 6 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 京杭大运河 | 黄码大桥 | 119 | 6 | 58 | 33 | 30 | 25 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 7 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 京杭大运河 | 平桥 | 118 | 12 | 40 | 33 | 22 | 35 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 8 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 京杭大运河 | 清隆桥 | 119 | 3 | 45 | 33 | 35 | 20 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 9 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 盐河 | 发电站 | 118 | 56 | 56 | 33 | 36 | 9 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 10 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 盐河 | 磷肥厂 | 119 | 16 | 36 | 33 | 48 | 50 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 11 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安市区 | 淮安市 | 废黄河 | 承德路大桥 | 119 | 2 | 54 | 33 | 34 | 38 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 12 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 淮安市 | 苏北灌溉总渠 | 苏嘴 | 119 | 27 | 4 | 33 | 38 | 12 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 13 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 淮安市 | 排水渠 | 排水渠苏嘴 | 119 | 26 | 56 | 33 | 38 | 23 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 14 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 淮安市 | 排水渠 | 杨湾腰闸 | 119 | 9 | 0 | 33 | 29 | 1 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 15 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 淮安市 | 苏北灌溉总渠 | 渠北闸 | 119 | 9 | 7 | 33 | 28 | 51 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 16 | 江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 淮安市 | 淮沭新河 | 韩庄乡 | 118 | 52 | 15 | 33 | 52 | 3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 17 | 江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 淮安市 | 盐河 | 新渡 | 119 | 8 | 26 | 33 | 38 | 42 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 18 | 江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 连云港市 | 盐河 | 袁闸 | 119 | 22 | 19 | 34 | 3 | 41 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 19 | 江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 连云港市 | 盐河 | 袁闸（平安大桥） | 119 | 17 | 37 | 34 | 5 | 18 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 20 | 江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 连云港市 | 南六塘河 | 肖大桥 | 119 | 17 | 37 | 34 | 5 | 18 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 21 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安市 | 洪泽湖淮安区（老山乡、高良涧镇、蒋坝镇3点均值） | 洪泽湖淮安区（高良涧镇） | 118 | 47 | 45 | 33 | 18 | 8 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ |  |
| 22 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安市 | 浔河 | 唐曹 | 118 | 58 | 52 | 33 | 16 | 32 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 23 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安市 | 白马湖 | 洪金 | 119 | 7 | 28 | 33 | 16 | 15 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 24 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安市 | 白马湖 | 浔河桥 | 119 | 6 | 11 | 33 | 17 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 25 | 江苏省 | 淮安市 | 洪泽县 | 淮安市 | 苏北灌溉总渠 | 县水泥厂 | 118 | 53 | 0 | 33 | 20 | 15 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 26 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 淮安市 | 三河 | 戴楼衡阳 | 118 | 55 | 2 | 33 | 2 | 25 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 27 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 淮安市 | 淮河 | 淮河大桥 | 118 | 29 | 42 | 33 | 1 | 49 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 28 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 淮安市 | 淮河 | 老子山 | 118 | 35 | 0 | 33 | 11 | 8 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 29 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 淮安市 | 维桥河 | 维桥河口 | 118 | 38 | 47 | 33 | 3 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 30 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 淮安市 | 入江水道 | 塔集 | 119 | 8 | 55 | 32 | 55 | 9 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 31 | 江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 淮安市 | 白马湖 | 白马湖李庄 | 119 | 9 | 20 | 33 | 13 | 12 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 32 | 江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 淮安市 | 金宝航道 | 唐港大桥 | 119 | 15 | 51 | 33 | 3 | 55 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |

表1.4淮安市地表水省控断面现状以及改善目标情况表

| 省辖市 | 断面总数 | 2014年水质现状 |  |  | 2020年水质目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优于Ⅲ类断面数 | 优于Ⅲ类比例 | 劣于Ⅴ类比例 | 优Ⅲ类断面比例 | 优Ⅲ类断面总数 | 需改善至Ⅲ类断面数 | 需消除劣于Ⅴ类断面数 |
| 淮安市 | 32 | 22 | 69% | 3% | 79% | 25 | 3 | 1 |

## 表2  淮安市县级以上集中式饮用水水源清单

| 序号 | 地市 | 区县 |  | 所属流域 | 所属水系 | 所在水体名称 | 水源地名称 | 水源地类型 | 服务 人口 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  | 水质类别 |  |  |  | 水质目标 | 保护区内违法建设项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  | 2013年 |  | 2014年 |  |  |  |
| 一、地级以上水源地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 | 市区 |  | 淮河流域 | 淮河水系 | 二河 | 二河城南水源地 | 河流 | 46 | 118 | 58 | 2 | 33 | 0 | 1 |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 2 | 淮安 | 市区 |  | 淮河流域 | 淮河水系 | 废黄河 | 淮安市废黄河饮用水源 | 河流 | 45 | 118 | 57 | 1 | 33 | 35 | 48 |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 3 | 淮安 | 市区 |  | 淮河流域 | 淮河水系 | 废黄河 | 淮阴区废黄河水源地 | 河流 | 34.6 | 119 | 0 | 38 | 33 | 37 | 15 |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 二、县级水源地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 | 开发区 | 淮河流域 |  | 沂沭泗水系 | 废黄河 | 开发区取水口 | 河流 | 33 | 119 | 8 | 37 | 33 | 37 | 29 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |
| 2 | 淮安 | 涟水县 | 淮河流域 |  | 沂沭泗水系 | 废黄河 | 废黄河涟水水源地 | 河流 | 26 | 119 | 15 | 47 | 33 | 45 | 30 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |
| 3 | 淮安 | 洪泽县 | 淮河流域 |  | 淮河水系 | 洪泽湖 | 洪泽湖水源地 | 湖泊 | 9.18 | 118 | 48 | 35 | 33 | 13 | 26 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |
| 4 | 淮安 | 盱眙县 | 淮河流域 |  | 淮河水系 | 龙王山水库 | 龙王山水库水源地 | 湖泊 | 14.6 | 118 | 34 | 1 | 32 | 55 | 41 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |
| 5 | 淮安 | 金湖县 | 淮河流域 |  | 淮河水系 | 入江水道 | 入江水道金湖水源地 | 河流 | 14 | 119 | 1 | 21 | 33 | 1 | 47 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |

## 表3  淮安市地下水监测点位水质目标清单

| 序 号 | 地市 | 区县 | 所属 流域 | 所属 水系 | 水体 名称 | 点位名称 | 井深 | 含水层 类型 | 2013年 |  | 2014年 |  | 2020年目标 |  | 主要超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水质类别 | 综合评价 | 水质类别 | 综合评价 | 水质类别 | 综合评价 |  |
| 1 | 淮安市 | 楚州区 | 淮河流域 | 淮河水系 |  | 淮安市楚州区流均镇水厂 | 181.01 | 孔隙含水层 | Ⅱ | 良好 | Ⅱ | 良好 | Ⅱ | 良好 | 锰离子（2014年） |
| 2 | 淮安市 | 清河区 | 淮河流域 | 沂沭泗水系 |  | 淮安市和平农科站 | 75.05 | 孔隙含水层 | Ⅳ | 较差 |  |  | Ⅳ | 较差 | 浊度 |
| 3 | 淮安市 | 淮阴区 | 淮河流域 | 沂沭泗水系 |  | 淮安市杨庄第二棉纺厂（棉纺二厂宿舍区） |  | 孔隙含水层 | Ⅰ | 优良 | Ⅱ | 良好 | Ⅰ | 优良 |  |
| 4 | 淮安市 | 清浦区 | 淮河流域 | 沂沭泗水系 |  | 淮安市谢碾盐矿 |  | 孔隙含水层 | Ⅰ | 优良 | Ⅱ | 良好 | Ⅰ | 优良 |  |
| 5 | 淮安市 | 金湖县 | 淮河流域 | 淮河水系 |  | 淮安金湖县江苏赛欧信越消泡剂有限公司 |  | 孔隙含水层 | Ⅱ | 良好 |  |  | Ⅱ | 良好 |  |
| 6 | 淮安市 | 淮安区 | 淮河流域 | 沂沭泗水系 |  | 江苏省淮安市淮安区楚州肿瘤医院H011 |  | 孔隙含水层 | Ⅱ | 良好 |  |  | Ⅱ | 良好 |  |

## 表4  淮安市控制单元划分

| 新序号 | 所属流域 | 控制单元 | 水体 | 控制断面 | 地市 | 区县 | 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮河流域 | 江苏省淮安市盱眙县淮河淮河大桥 | 淮河 | 淮河大桥 | 淮安市 | 盱眙县 | 重点影响区域：仇集镇、河桥镇、古桑乡、盱城镇、铁佛镇、淮河镇、兴隆镇、鲍集镇、管集镇、明祖陵镇 一般影响区域：维桥乡、穆店乡、黄花塘镇、旧铺镇、王店乡、桂五镇、三河农场 |
| 2 | 淮河流域 | 江苏省连云港灌南县灌河灌河大桥 | 灌河 | 灌河大桥 | 连云港市 | 灌南县 | 重点影响区域：北陈集镇、三口镇、长茂镇 一般影响区域：田楼镇、堆沟港镇、五队乡、汤沟镇、李集乡、孟兴庄镇、新安镇、张店镇 |
|  |  |  |  |  | 淮安市 | 涟水县 | 一般影响区域：成集镇、前进镇、梁岔镇、高沟镇、陈师镇、岔庙镇、徐集乡、南集镇、大东镇、黄营乡、唐集镇、石湖镇 |
|  |  |  |  |  | 盐城市 | 响水县 | 重点影响区域：响水镇 一般影响区域：黄圩镇、大有镇、双港镇、小尖镇、运河镇、南河镇、陈家港镇、省属黄海农场、灌东盐场、三圩盐场、响水盐场 |
| 3 | 淮河流域 | 江苏省淮安市淮安区总渠灌溉苏嘴 | 总渠 | 灌渠苏嘴 | 淮安市 | 淮安区 | 范集镇、上河镇、溪河镇、林集镇、马甸镇、南闸镇、平桥镇、施河镇、顺河镇、复兴镇、季桥镇、仇桥镇、朱桥镇、车桥镇、建淮乡、城东乡、、博里镇、苏嘴镇、三堡乡 |
| 4 | 淮河流域 | 江苏省淮安市洪泽县白马湖洪金 | 白马湖 | 洪金 | 淮安市 | 洪泽县 | 岔河镇、仁和镇、万集镇、东双沟镇、老子山镇 |
|  |  |  |  |  | 扬州市 | 宝应县 | 西安丰镇、曹甸镇、山阳镇、黄塍镇、望直港镇、鲁垛镇、小官庄镇、安宜镇、泾河镇、范水镇、开发区 |
| 5 | 淮河流域 | 江苏省淮安市金湖县三河戴楼衡阳 | 三河 | 戴楼衡阳 | 淮安市 | 金湖县 | 戴楼镇 |
|  |  |  |  |  |  | 洪泽县 | 蒋坝镇、共和镇、三河镇、 |
|  |  |  |  |  |  | 盱眙县 | 马坝镇、观音寺镇 |
| 6 | 淮河流域 | 江苏省连云港市灌南县盐河袁闸 | 盐河 | 袁闸 | 连云港市 | 灌南县 | 花园乡、新集乡、百禄镇 |
|  |  |  |  |  | 淮安市 | 涟水县 | 义兴镇、五港镇、红窑镇、东胡集镇、朱码镇、涟城镇、保滩镇 |
| 7 | 淮河流域 | 江苏省淮安市大运河五叉河口 | 大运河 | 五叉河口 | 淮安市 | 清河区 | 一般影响区域：钵池乡、徐杨乡、淮海街道、长东街道、长西街道、府前街道、柳树湾街道、水渡口街道、白鹭湖街道、开发区 |
|  |  |  |  |  |  | 淮安区 | 一般影响区域：淮城镇 |
|  |  |  |  |  |  | 淮阴区 | 重点影响区域：王营镇、码头镇、凌桥乡 一般影响区域：南陈集镇、西宋集镇、王兴镇、刘老庄镇、老张集乡、五里镇、棉花庄镇、丁集镇、吴集镇、渔沟镇、袁集乡、三树镇、吴城镇、新渡乡、徐溜镇、古寨乡、韩桥乡、赵集镇 |
|  |  |  |  |  |  | 清浦区 | 重点影响区域：城南乡 一般影响区域：武墩镇、盐河镇、浦楼街道、闸口街道、清安街道、和平镇、黄码乡 |
|  |  |  |  |  | 宿迁 | 泗阳县 | 一般影响区域：里仁镇、庄圩乡、南刘集乡、王集镇、八集镇、众兴镇、李口镇、新袁镇、穿城镇、三庄乡、张家圩镇、爱园镇 |
|  |  |  |  |  | 淮安市 | 盱眙县 | 官滩镇 |
| 8 | 淮河流域 | 江苏省淮安市洪泽县浔河唐曹 | 浔河 | 唐曹 | 淮安市 | 洪泽县 | 高良涧镇、黄集镇、西顺河镇 |
| 9 | 淮河流域 | 江苏省扬州市高邮湖湖心区 | 高邮湖 | 湖心区 | 淮安市 | 金湖县 | 黎城镇、金南镇、闵桥镇、塔集镇、银集镇、徐沟镇、复兴圩农场、宝应湖农场、泗湾湖农场、前锋镇、吕良镇、金北镇、陈桥镇 |

# 附件2  重点任务清单

## 表1  部分“十小”取缔企业数量汇总表

| 省辖市 | 合计(个) | 造纸 | 制革 | 印染 | 染料 | 炼油 | 电镀 | 农药 | 化工 | 塑料 | 食品加工 | 重金属 | 洗矿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮安 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |

## 表2  部分重点行业清洁化改造项目汇总表

| 省辖市 | 合计 (个) | 造纸 | 焦化 | 有色 金属 | 印染 | 农副食品加工 | 原料药加工 | 制革 | 农药 | 电镀 | 化工 | 机械及 器材制造 | 火电 | 水泥 钢铁 | 危废 经营 | 金属 冶炼 | 环境 治理 | 金属表面及处理 | 纺织 | 非金属矿物 | 煤炭 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮安 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表3  新建污水集中处理及在线监控设施的工业集聚区汇总表

| 省辖市 | 新建集中处理设施的 工业集聚区(个) | 未稳定达标排放的 工业集聚区(个) | 新安装自动监控装置的 工业集聚区(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮安 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

注：1、集中处理设施及自动监控设施2016年底前完成。

2、未稳定达标集聚区加强处理工艺改造与运行管理，确保稳定达标。

## 表4  地下水限采区范围清单

| 序号 | 限采区名称 | 所在 市县 | 分布位置 | 面积 (km2） | 年均 开采量 (万m3/a） | 超采量 (万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省淮安市中型孔隙水超采区1 | 淮安市区 | 淮安市城区（含王营、淮城）及其周边钵池、城东、席桥、南马厂、新渡等乡镇 | 396.2 | 1340.33 | 412.61 |
| 2 | 江苏省淮安市小型孔隙水超采区 | 淮安市 金湖县 | 金湖县黎城及戴楼镇 | 61.2 | 597.59 | 127.59 |
| 3 | 江苏省淮安市中型孔隙水超采区2 | 淮安市 涟水县 | 涟水县涟城及其东北部大东、东湖集、红窑、蒋庵、石湖、五港、义兴、朱码等乡镇 | 691.7 | 1076.37 | 190.17 |

## 表5  取水井整治工程汇总表

| 省辖市 | 永久填埋 |  | 封存备用 |  | 改建专用监测井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井数 （个） | 现状取水 量(万m3/a) | 井数 （个） | 现状取水 量(万m3/a) | 井数 （个） | 现状取水 量(万m3/a) |
| 淮安 | 242 | 590.18 | 492 | 2759.98 | 109 | 603.11 |
| 合计 | 242 | 590.18 | 492 | 2759.98 | 109 | 603.11 |

## 表6  公共供水管网漏损率现状及控制目标

| 地区 | 2014年漏损率(%) | 2017年漏损率目标(%) | 2020年漏损率目标(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮安 | 11.20 | 12.00 | 10.00 |
| 全省 | 13.92 | 12.00 | 10.00 |

## 表7  一级A提标改造污水处理厂建设清单

| 序号 | 省辖 市 | 县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模 (万吨/天) | 现状排 放标准 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安 | 清浦区 | 四季青污水处理厂 | 10.5 | 一级B | 2017年 |
| 2 | 淮安 | 清浦区 | 第二污水处理厂 | 10 | 一级B | 2017年 |
| 3 | 淮安 | 开发区 | 淮安经济技术开发区污水处理厂 | 4 | 一级B | 2017年 |
| 4 | 淮安 | 淮安区 | 淮安区污水处理厂 | 6 | 一级B | 2017年 |
| 5 | 淮安 | 淮阴区 | 淮阴区污水处理厂 | 2 | 二级加强 | 2017年 |
| 6 | 淮安 | 洪泽县 | 洪泽县污水处理厂 | 4 | 一级B | 2017年 |
| 7 | 淮安 | 洪泽县 | 洪泽县清涧污水处理厂 | 2 | 一级B | 2017年 |
| 8 | 淮安 | 盱眙县 | 城南污水处理厂 | 2 | 一级B | 2017年 |
| 9 | 淮安 | 涟水县 | 涟水县污水处理厂 | 3 | 一级B | 2017年 |
| 10 | 淮安 | 金湖县 | 金湖县污水处理厂 | 4 | 一级B | 2017年 |
| 合计 |  |  |  | 47.5 |  |  |

## 表8  城镇生活污染治理设施建设计划表

| 省辖市 | 新增污水处理规模 (万吨/日) | 新增污水管网 长度(公里) |
| --- | --- | --- |
| 淮安 | 7 | 500 |
| 合计 | 7 | 500 |

## 表9  永久性污泥处理处置设施建设清单

| 省辖市 | 县（市、区） | 污泥处理处置设施名称 | 新增污泥处理处置能力（吨/日） | 计划建成 时间 | 设施服务的污水处理厂名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮安 | 洪泽县 | 洪泽县污泥处理厂 | 50 | 2017年 | 洪泽县污水处理厂、洪泽县清涧污水处理厂、江苏食品科技产业园污水处理厂 |
| 淮安 | 金湖县 | 金湖县污泥干化厂 | 50 | 2018年 | 金湖县污水处理厂 |
| 淮安 | 市区 | 淮安区城镇污水处理厂污泥处理处置中心 | 50 | 2016年 | 淮安区污水处理厂和21个乡镇污水处理厂 |
| 合计 |  |  | 150 |  |  |

## 表10  船舶修造厂污染防治设施建设计划表

| 省辖市 | 船舶修造厂（家） | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年 | 2020年 |
| 淮安市 | 43 |  | √ |
| 合计 | 43 |  |  |

## 表11  加油站地下油罐防渗处理设施建设计划表

| 省辖市 | 加油站 （个） | 地下油罐 （个） | 加油站改造完成完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 |
| 淮安 | 14 | 48 | 2 | 12 |
| 合计 | 14 | 48 | 2 | 12 |